|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Hasta la semana pasada se nos había complicado la organización del equipo. Esta semana vamos mejor organizados y a tiempo con la carta Gantt. Actualmente vamos un -20,5% de atraso, el cual planeamos llegar a un 0% de atraso para el término de la semana. Un factor que no tomamos en cuenta fue el tiempo que nos iba a costar organizarnos entre el equipo. Lo cual vamos mejorando cada día. Otra dificultad que encuentro personalmente es la experiencia al desarrollar backend. Se me ha dificultado mas de lo que pensé a principio de semestre el desarrollo de la pagina y sus funcionalidades, lo cual me ha atrasado.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Como equipo enfrentamos estos atrasos y falta de organización mediante reuniones día por medio para dar a conocer a cada integrantes que esta haciendo cada uno para organizarnos en como enfrentar los atrasos y las dificultades que tiene cada integrante a la hora de desarrollar.**  **Una forma de mitigar mi inexperiencia desarrollando en backend es mirar desarrollos anteriores de otras asignaturas y tomando cursos en internet, también pidiendo ayuda a compañeros. Eso me ha ayudado a refrescar la memoria y a reaprender más rápido lo que se me fue olvidando.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **No destacaría mi trabajo, debido a que no he podido aportar lo que me gustaría haber aportado al equipo.**  **Mejoraría mi trabajo haciendo que las paginas se vean lo mejor posible y que las funcionalidades desarrolladas en el backend funcionen sin inconvenientes, pensando en todos los casos en que la aplicación puede fallar o no funcionar correctamente.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una de las cosas que tengo que preguntar es cómo es la dinámica cuando tengamos que presentarle el proyecto a la comisión, que preguntas nos van a hacer, etc…** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Las actividades encuentro que fueron bien distribuidas. Lo que si comentaria es que por lo menos en mi caso el trabajar solo en front end no funciona, asi que igual debere trabajar entre el front end y un poco el backend para unir los codigos. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Al principio estuvimos lentos, nos costó organizarnos como equipo y medir bien los tiempos. También el hecho que estemos haciendo práctica afecto un poco esta esta organización. Pero encuentro que ahora vamos mejor encaminados a desarrollar el proyecto que a principio de semestre. |